Извещение о разъяснениях положений документации

| Номер лота: |  | 101 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Способ закупки: |  | Открытый запрос предложений с переторжкой |  |
| Предмет договора (закупки): |  | Право заключения договора на выполнение Feasibility study по проекту создания комплекса по производству метанола на базе ресурсов природного газа компании «ЯТЭК» |  |
| Информация о разъяснениях положений документации |  |  |  |
| 1. Границы проектирования. Вопрос: При разработке ТЭО следует ли принимать во внимание существующие системы электрогенерации и вспомогательных средств, или завод по производству метанола будет снабжен собственными, новыми системами. Просьба пояснить объем работ в этой части проекта. Ответ: Необходимо выполнить сравнение эффективности энергопотребления из существующей системы с обеспечением энергоснабжения по требуемой категории с вариантом создания собственной энергоустановки 2. Трубопровод. Вопрос: Просьба пояснить объем работ в части линейного трубопровода, поскольку прокладке последнего предшествует исследование по выбору площадки. Ответ: Работы в части линейного трубопровода не входят в объем работ по проекту, но при выборе площадки нужно, в том числе, учитывать необходимость строительства газопровода – отвода от существующего магистрального газопровода. 3. Привлечение субподрядчиков. Вопрос: Для выполнения работ мы планируем привлекать Российскую проектную организацию. В связи с этим, возможно ли отступление от требований пункта 7.1.22., запрещающего привлечение субподрядчиков?. Ответ: Да, отступление возможно, пункт будет скорректирован. 4. Инженерные изыскания. Вопрос: Наше понимание таково, что для этапов 1 и 2 настоящей работы потребуются только кабинетные инжененые изыскания. Возможно, для подтверждения выбора площадки, потребуются геологические изыскания на месте. Объем и стоимость таких изысканий станет ясен после изучения имеющихся данных, в том числе по геологии, поэтому предлагаем включить стоимость изысканий в наше Предложение как справочную ( индикативную ). Просим подтвердить. Ответ: Подтверждаем, хотя полагаем, что для этапа 1 потребуются рекогносцировочные изыскания, а для этапа 2 - инженерные изыскания по площадке 5. Разработка ОВОС. Вопрос: Просьба уточнить, входит ли проведение общественных слушаний по ОВОС в объем работ подрядчика (следует ли нам включать в стоимость командировки на место и организацию, проведение слушаний и подобное). Для разработки ОВОС предполагается применить имеющиеся данные по исходному состоянию окружающей среды (т.е. не предполагается изысканий на месте). Просим подтвердить. Ответ: Разработку ОВОС и проведение общественных слушаний возможно выполнять по отдельному дополнительному соглашению. Просим указать индикативную стоимость с учетом необходимых командировок и изысканий. 6. Декларация о намерениях. Вопрос: Просим уточнить объем работ по разработке декларации о намерениях. Ответ: Стандартный состав ДОН в виде презентации (можно найти в документах Минстроя) для проведения общественных слушаний, проведения переговоров с местными и федеральными органами власти о предоставлении поддержки. 7. Инспекции. Вопрос: Просим уточнить, предполагаются ли инспекции ключевых сооружений (портов перегрузки и т.п.) при проведении логистического исследования транспортировки крупногабаритных грузов. Ответ: Необходимо включить все объемы работ, которые Подрядчик считает целесообразными для выполнения требований Заказчика. Полагаем, что результатом исследования должен быть оцифрованный в деньгах и сроках план доставки крупногабаритного оборудования на площадку. |  |  |  |
| Руководитель (начальник отдела) координатора: |  |  |  |
|  | (Должность, ФИО) |  | (подпись) |
| Специалист-координатор: |  |  |  |
|  | (Должность, ФИО) |  | (подпись) |